
新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造勘察设计项目


竞争性磋商文件

采购编号：新密磋商采购-2025-88 

[image: image1.png]



采  购  人：新密市生态环境保护中心

采购代理人：河南保利招标咨询有限公司

日      期：二〇二五年十二月
目录

2第一章 竞争性磋商公告


5第二章 供应商须知


6供应商须知前附表


11供应商须知正文


11一、说明


12二、磋商文件


13三、响应文件


16四、响应文件的递交


16五、信用查询


16六、评审、磋商


17七、合同授予


18八、纪律和监督


19九、需要补充的其他内容


20第三章 资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法）


201、资格审查


212、符合性审查


3、评分分值构成与评分标准表
20
244、响应文件的澄清


245、磋商（综合评分法）


246、综合评分


257、评审报告


258、重新评审


26第四章 合同条款


第五章 采购需求
43
第六章 响应文件格式
45



第一章 竞争性磋商公告
新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造勘察设计项目

竞争性磋商公告

项目概况：新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造勘察设计项目招标项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心网站（http：//ggzyjy.xinmi.gov.cn）获取招标文件，并于2025年12月15日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购项目编号：新密磋商采购-2025-88 
2.采购项目名称：新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造勘察设计项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：707500.00元
最高限价：707500.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业

	1
	新密磋商采购-2025-88-1 
	新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造勘察设计项目
	707500.00
	707500.00
	否


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造勘察设计项目勘察、方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、工程量清单及预算编制及审核、施工阶段服务、竣工验收服务及满足招标人要求的与本项目有关联的其它相关服务工作服务。

5.2 服务期限：合同签订之日起至竣工验收之日止。

5.3 服务质量：合格，符合国家、省市及行业相关规定并满足采购人需求。

5.4 服务地点：采购人指定地点。

5.5 成果文件提交期限：60日历天内完成勘察、设计并出具成果文件。
6.合同履行期限：同服务期限。

7.本项目是否接受联合体投标：是。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否为只面向中小企业采购：否。

二、申请人的资格要求

1.供应商资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：支持创新、绿色发展、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。本项目不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：     

3.1 供应商须同时具备建设行政主管部门颁发的下列资质：

（1）工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质；

（2）工程设计综合甲级资质，或工程设计环境工程专项（水污染防治工程）乙级及以上且具备市政行业（排水工程）专业乙级及以上设计资质。

3.2 项目负责人要求：

（1）勘察项目负责人须为供应商本单位在职人员，与供应商签订劳动合同，供应商已为其缴纳社会保险，具有注册土木工程师（岩土）证书；

（2）设计项目负责人须为供应商本单位在职人员，与供应商签订劳动合同，供应商已为其缴纳社会保险，具有注册公用设备工程师证书。

3.3 信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标结束后至评标结束前通过“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的响应人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件递交截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2025年12月04日至2025年12月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：新密市公共资源交易中心官网http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/

3.方式：潜在供应商登录新密市公共资源交易中心官网，凭数字认证证书（CA）即可下载电子采购文件（EGP格式文件）

4.售价：0元

四、响应文件提交
1.时间：2025年12月15日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心电子交易系统。逾期上传或未上传指定位置的投标文件，招标人不予受理。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

五、响应文件开启

1.时间：2025年12月15日10时00分（北京时间）

2.地点：新密市公共资源交易中心开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到新密市公共资源交易中心现场参加开标会议；

2.投标人应当在投标文件提交截止时间前，登录开标会议大厅，在线准时参加开标会议活动并进行电子版投标文件解密，解密时间40分钟；

3.落实以下政府采购政策：

3.1《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.2《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3.3《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

3.4《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等；

3.5本项目执行支持创新、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策；

4.招标代理服务费的收取：招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费参照河南省招标投标协会《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件规定的收费标准收取。

5.监督部门

名称：新密市生态环境保护中心

统一社会信用代码：12410183MB1G52958Y 

联系人：张金宇  

联系方式：13673387520  
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新密市生态环境保护中心

地址：新密市嵩山大道西段128号

联系人：李冠鹏   
联系方式：13503856110 
2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南保利招标咨询有限公司

地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼

联 系 人：曹樱淋 

联系电话：15937121927、18638607193 

3、项目联系方式

联 系 人：曹樱淋 

联系电话：15937121927、18638607193

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1.1
	采购项目名称
	新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造勘察设计项目

	2.1
	采购人
	名称：新密市生态环境保护中心

地址：新密市嵩山大道西段128号

联系人：李冠鹏   

联系方式：13503856110 

	2.2
	采购代理机构
	名称：河南保利招标咨询有限公司

地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼

联 系 人：曹樱淋 

联系电话：15937121927、18638607193

	2.3
	供应商的邀请方式
	☑（1）发布竞争性磋商公告

□（2）从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□（3）采购人和评审专家分别书面推荐邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商

	3.1
	采购货物（服务）名称及数量
	详见第五章   采购需求

	3.2
	标包划分
	本项目划分1个标包

	3.3
	采购范围
	新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造勘察设计项目勘察、方案设计、初步设计及概算编制、施工图设计、工程量清单及预算编制及审核、施工阶段服务、竣工验收服务及满足招标人要求的与本项目有关联的其它相关服务工作服务。

	3.4
	成果提交期限
	60日历天内完成勘察、设计并出具成果文件

	3.5
	设计成果要求
	符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审及批复

	3.6
	磋商有效期
	磋商截止之日起60日历天

	4.1
	资金来源
	财政资金，已落实

	4.2
	预算金额

（最高限价）
	707500.00元

	5.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。(供应商1.2-1.5 项内容按照规定提供相关声明函，详见响应文件格式 ）

1.1 具有独立承担民事责任的能力。

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违

法记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：支持创新、绿色发展、节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政策。本项目不属于专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：     

3.1供应商须同时具备建设行政主管部门颁发的下列资质：

（1）工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质；

（2）工程设计综合甲级资质，或工程设计环境工程专项（水污染防治工程）乙级及以上且具备市政行业（排水工程）专业乙级及以上设计资质。

3.2项目负责人要求：

（1）勘察项目负责人须为供应商本单位在职人员，与供应商签订劳动合同，供应商已为其缴纳社会保险，具有注册土木工程师（岩土）证书；

（2）设计项目负责人须为供应商本单位在职人员，与供应商签订劳动合同，供应商已为其缴纳社会保险，具有注册公用设备工程师证书。

3.3信用查询要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在开标结束后至评标结束前通过“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道查询响应人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单的响应人将被拒绝参与本项目政府采购活动（截止时点：响应文件递交截止时间）。在本公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。响应人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供国家企业信用信息公示系统截图或相关承诺书）

	5.2
	联合体形式
	□不接受

☑接受
联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交的项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体组成成员不得超过2家，且每个联合体成员须为一个独立法人单位；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

（4）联合体中有同类资质的响应人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的响应人确定资质等级。

（5）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	5.3（3）
	供应商不得存在的其他情形
	/

	9.1
	现场勘察
	时间：/

地点：/

	11
	采购进口产品或服务
	☑ 本采购项目拒绝进口产品或服务参加磋商 

□ 本采购项目已经财政部门审核同意购买的进口产品或服务为/。

	12 
	偏差
	技术要求：不允许

商务要求：允许（详见采购需求）

	14
	质疑
	响应人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。

接收质疑函联系部门：河南保利招标咨询有限公司

联系电话：15937121927、18638607193

通讯地址：郑州市高新区迎春街企业总部基地二期72号楼10楼

在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

	15
	磋商文件澄清或修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告。

	16.1（11）
	其他资料
	无

	17.6
	报价的其他要求
	无

	18
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

□有，具体要求：

	19.1
	磋商保证金
	是否要求供应商提交保证金：不要求

	19.5（5）
	保证金不予退还的其他情形
	/

	22.1
	提交首次响应文件截止时间
	2025年12月15日10时00分

	22.2
	响应文件送达地点
	1、供应商应在响应文件提交截止时间前提交加密的电子响应文件（在新密市公共资源交易中心系统指定位置上传）。

2、请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整。

	25.3
	磋商小组的组成
	磋商小组成员人数3人，采购人代表1人和评审专家2人
评审专家的确定方式：从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

	26.1（A）
	首次响应文件的开启时间及地点
	时间：同提交首次响应文件截止时间

地点：同响应文件送达地点

	36
	是否采用电子招标投标（采购）
	是

	37.1
	采购代理服务费
	1、本项目采购代理服务费由成交供应商缴纳，参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》文件。

2、缴纳时间：领取《成交通知书》时交纳。

	37.2
	特别提示
	磋商文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准。

	37.3
	专门面向中小企业采购
	本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购：

□是：本项目（或本项目∕包）是专门面向中小企业采购
☑否；

	37.4
	标的所属行业
	专业技术服务业

	37.5
	享受扶持政策获得政府采购合同的要求
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业

	37.6
	政府采购合同融资政策
	河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	37.7
	其他要求
	付款方式：

①勘察工程完成，勘察设计人提交最终完整的勘察报告、审图合格的施工图设计并经发包人审核同意后7天内，发包人向勘察设计人支付至实施部分勘察设计费总额的70%；

②竣工验收合格后7天内，发包人向勘察设计人支付至实施部分勘察设计费的95%；  

③结算完成后7天内，发包人向勘察设计人支付至实施部分勘察设计费的100%。
2、为增加地方税收，成交单位原则上在项目当地缴纳各种税款。

3、成交单位领取成交通知书前，需准备两套纸质版响应文件（胶装并加盖公章）交于代理公司。


供应商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于供应商须知前附表中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过供应商须知前附表所述的方式确定。

2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.项目基本情况

3.1采购货物名称及数量：见供应商须知前附表。

3.2标包划分：见供应商须知前附表。

3.3采购范围：见供应商须知前附表。

3.4成果提交期限：见供应商须知前附表。

3.5设计成果要求：见供应商须知前附表。

3.6磋商有效期：见供应商须知前附表。
4.资金来源及预算金额

4.1资金来源：见供应商须知前附表。

4.2预算金额（最高限价）：见供应商须知前附表。

5.供应商资格要求

5.1 供应商资格要求见供应商须知前附表。 

5.2供应商须知前附表规定接受供应商以联合体形式参加磋商的，联合体除应符合本章第 5.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交的项目向采购人承担连带责任；

（2）联合体组成成员不得超过2家，且每个联合体成员须为一个独立法人单位；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

（4）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（5）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

（3）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

6.费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的费用自理。

7.保密

参与竞争性磋商的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

8.语言文字、计量单位

8.1磋商文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

8.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.现场勘察

9.1 供应商须知前附表规定组织勘察现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商勘察项目现场。

9.2 供应商勘察现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在勘察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在勘察现场中介绍的现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
10.政府强制采购节能产品

采购货物属于节能产品政府采购品目清单中强制采购产品的，拟供货物必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应文件将被否决。
11.采购进口产品和服务

11.1除供应商前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品或服务参加竞争性磋商采购活动。

11.2按11.1款规定同意购买进口产品或服务的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品或服务参与竞争性磋商。
12.响应和偏差

见供应商须知前附表。 

二、磋商文件

13．磋商文件的组成

13.1 磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法）

第四章 合同条款 
第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

13.2根据本章第14.3款、第15款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

14.磋商文件的质疑

14.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

14.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.3采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动； 

14.4供应商提出质疑的形式和内容应符合法律法规和磋商文件的要求。

15.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以供应商须知前附表规定的形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。提交首次响应文件截止时间见本章第22.1款。
三、响应文件
16.响应文件的组成

16.1 响应文件包括下列内容： 

（1）响应函；

（2）首次报价一览表；

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书；
（4）资格审查资料；

（5）技术文件；

（6）项目管理机构；

（7）供应商近年完成的类似业绩；

（8）享受政府采购政策扶持的证明材料；

（9）其他资料。

16.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

16.3供应商在磋商过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。
16.4磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商如有变动应当在《商务和技术偏差表》中对应内容注明。

16.5供应商须知前附表规定不接受联合体磋商的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第16.1（4）目所指的联合体协议书。
16.6供应商须知前附表规定不缴纳保证金的，响应文件不包括本章第16.1（5）目所指的保证金。
16.7无论成交与否，供应商的响应文件不予退还。

17.报价

17.1报价应包括国家规定的税金。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函及报价一览表中进行报价。

17.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

17.3供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应函及报价一览表中的报价总额。

17.4报价不得超过磋商文件中规定的预算金额（最高限价），否则响应文件无效。预算金额（最高限价）见本章第4.2款。

17.5磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.6报价的其他要求见供应商须知前附表。

18.资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按第三章第1项资格审查标准规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 5.1 款规定的资格条件和要求。

19.保证金

19.1供应商应按供应商须知前附表规定的形式和金额交纳保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商以支票形式提交的保证金，应当从其基本账户转出并在响应文件中附上基本账户开户证明和交纳凭证扫描件。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按磋商文件规定提交保证金的，磋商小组将否决其响应文件。

19.4未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5有下列情形之一的，保证金不予退还：
　　（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
　　（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
　　（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
　　（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　（5）磋商文件规定的其他情形。

19.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。
20.响应文件的编制

20.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
20.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
20.3在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)。

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项：

1.响应人应按采购文件规定下载、制作、提交电子响应文件。

2.电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，响应人须使用CA数字证书（CA数字证书必须在有效期内）。

3.电子响应文件的制作。

3.1 响应人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载响应文件制作工具及其他相关软件，并按采购文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目响应人操作手册（响应人）》，或直接访问http://ggzyjy.xinmi.gov.cn//zcsc/17438.jhtml。

3.2 响应人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件或复印件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

3.3响应人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段分别制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖响应人电子印章和法定代表人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（名字为：xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子响应文件，供系统上传。

4.电子响应文件的提交

4.1 供应商应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录新密市公共资源交易中心网站，将加密的投标（响应）文件上传至新密市公共资源交易系统指定位置，上传成功后将得到上传成功的确认。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期上传，新密市公共资源交易系统将拒绝接收。

4.2 响应人对同一项目多个标段进行投标的，电子响应文件应按标段分别提交。

5.开标

5.1本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录选择新密市公共资源交易中心系统（网址为http://ggzyjy.xinmi.gov.cn//）进入不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2、除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。逾期上传的或者未上传指定地点的投标（响应）文件，采购人不予受理。

6.评标依据

6.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子响应文件为依据评标。

四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

加密电子响应文件须在投标截止时间前通过新密市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.xinmi.gov.cn/）加密上传。

22.响应文件的递交

22.1 供应商应在递交首次响应文件截止时间前，通过下载竞争性磋商文件的电子招标投标交易平台上传提交电子响应文件。 

22.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。 

22.3 逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。 

23.响应文件的补充、修改或者撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
五、信用查询

24.供应商信用记录查询

采购人或采购代理机构将在响应文件递交截止后至评审结束前根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 查询重大税收违法失信主体、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询被列入失信被 执行人）。在采购公告规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。

六、评审、磋商

25.竞争性磋商小组

25.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

25.2采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

25.3磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

25.4竞争性磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：
　　（1）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；
　　（2）审查供应商的响应文件并作出评价；
　　（3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
　　（4）编写评审报告；
　　（5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

25.5竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：
　　（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
　　（2）根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
　　（3）参与评审报告的起草；
　　（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
　　（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

25.6保密

磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

26.评审、磋商

26.1响应文件开启时间和地点见供应商须知前附表规定。
26.2竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件第三章规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

27.成交无效

供应商有下列情形之一的，中标、成交无效：

（1）提供虚假材料谋取中标或成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的。

在此情况下，报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标、成交候选人，或者重新组织采购。
七、合同授予

28. 确定成交供应商

28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
　　28.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照28.2规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.成交通知和成交结果公告

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在原公告发布媒体上公告中标、成交结果。

中标、成交公告期限为1个工作日。

30.签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
　　采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
31.采购资金的支付

采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。

政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

32.履约验收

33.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

33.2凡是列入国家强制性产品认证目录的产品（以国家认监委公布的最新目录为准），供货时必须提供相关证明材料，认证机构应以国家认监委公布的《承担强制性产品认证工作的认证机构及其业务范围》名单为准，否则视为产品不合格，采购人将拒绝支付货款。具体规定详见：《强制性产品认证管理规定》（总局令第117号）；《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》（2019年第44号）；《强制性产品认证目录》（以国家认监委公布的最新目录为准）；《适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品清单》。以上文件以最新发布为准。
33.采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　（三）因重大变故，采购任务取消的；
（四）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项规定的情形除外。
八、纪律和监督

34.回避要求

在政府采购活动中，采购人员、磋商小组成员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

35.疑问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

九、 需要补充的其他内容

36.是否采用电子招标投标（采购）

本采购项目是否采用电子招标投标（采购）方式，见供应商须知前附表。

37.其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  资格审查、符合性审查和评审方法（综合评分法）
1、资格审查

磋商小组按资格审查标准对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其响应文件按无效响应处理。
资格审查标准

	序号
	审查因素
	资格审查标准
	资格审查内容及要求

	1
	独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任的能力
	有效期内的营业执照/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》扫描件

	2
	商业信誉和财务会计制度
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供的《资格承诺声明函》

	3
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供的《资格承诺声明函》

	4
	依法缴纳税收和社会保障资金
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	供应商提供的《资格承诺声明函》

	5
	无重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	供应商提供的《资格承诺声明函》

	6
	供应商资质要求
	具有采购公告资格要求的资质证书
	提供满足采购公告资格要求的资质证书扫描件

	7
	项目负责人要求
	满足采购公告项目负责人的要求
	提供采购公告项目负责人的要求证明材料扫描件

	8
	控股、管理关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	（提供国家企业信用信息公示系统截图或相关承诺书）

	9
	联合体情况
	联合体协议书
	联合体投标的按要求提供联合体协议书（非联合体投标的可不提供）

	信用记录查询情况

（响应文件开启后，由采购人或代理机构进行查询）
	被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。


2、符合性审查

磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件按照符合性审查标准进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的，符合性审查不合格，其响应文件按无效响应处理。
符合性审查标准

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	签字盖章
	符合第六章“响应文件格式”中签字盖章规定

	2
	报价
	报价未超过竞争性磋商文件规定的预算金额或最高限价

	3
	响应范围
	符合第二章“供应商须知”第3.3项规定

	4
	成果提交期限
	符合第二章“供应商须知”第3.4项规定

	5
	设计成果要求
	符合第二章“供应商须知”第3.5项规定

	6
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.6项规定


评分分值构成与评分标准表
	评分因素及分值
	评分内容
	评标标准

	报价（20分）
	满足采购文件要求且最后报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的响应价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=（评标基准价/响应报价）×20%×100。

注：（1）响应人所投的服务由小微企业提供的最终磋商报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加响应的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业 〔2011〕300号。

（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。 

评标报价=磋商报价-磋商报价×(20%） 

同一响应人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业磋商价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	商务部分（20分）
	勘察项目负责人（1分）
	拟派勘察项目负责人具有工程系列高级及以上技术职称的得1分

	
	设计项目负责人（1分）
	拟派设计项目负责人具有工程系列高级及以上技术职称的得1分

	
	技术负责人

（1分）
	拟派项目技术负责人具有工程系列高级及以上技术职称的得1分

	
	设计专业负责人（5分）
	拟派项目设计各专业负责人（建筑、结构、电气、给排水、暖通）具有注册类执业资格证书的，每个专业每有一人次得1分，最多得5分。

	
	勘察专业负责人（2分）
	拟派项目勘察各专业负责人（岩土）具有相关专业中级及以上技术职称的，每个专业每有一人次得2分，最多得2分。

	
	设备及仪器仪表配备（5分）
	供应商结合本项目工期计划等情况说明拟投入的设备以及相关的仪器仪表情况。拟投入的设备及仪器仪表全面、先进的、能满足工期要求的，得5分；拟投入的设备及仪器仪表较全面，基本能满足工期要求的，得3分；拟投入的设备及仪器仪表不够全面，保障性不强的，得1分。

	
	服务承诺（5分）
	根据本项目涉及的各个阶段提供针对性的服务承诺及保障措施。服务承诺全面、针对性强、保障措施合理的，得5分；服务承诺较全面、保障措施基本合理的，得3分；服务承诺不够全面、针对性不够强的，得1分。

	技术部分（60分）
	勘察技术文件（15分）
	勘察方案：勘察方案详细、针对性强的得5分；勘察方案较详细、针对性较强的得3分；勘察方案一般需要完善的得1分。

	
	
	安全、质量保证措施：供应商根据实际情况制定勘察安全、质量保证措施。保证措施详细、可行性强的得5分；保证措施较详细、可行性较强的得3分；保证措施一般的得1分。

	
	
	环境保护管理体系与措施：供应商根据项目所在地的实际情况建立勘察环境保护管理体系并制定保证措施。管理体系合理，保证措施详细、可行性强的得5分；管理体系较合理，保证措施较详细、可行性较强的得3分；管理体系和保证措施一般的得1分。

	
	设计技术文件（30分）
	设计依据：设计依据可靠、合理、科学的得2分；设计依据较可靠、合理的得1分；设计依据一般的得0.5分。

	
	
	设计思路：设计思路符合项目实际情况、可行性强的得3分；设计思路基本符合项目实际情况、具有可行性的得2分；设计思路基本满足要求的得1分。

	
	
	设计进度保证措施：供应商能充分根据项目进度计划安排足够的人力物力保障项目设计进度，并且有详细的、可行的保证措施的得5分；供应商能承诺根据项目进度计划安排足够的人力物力保障项目设计进度，保证措施较详细的得3分；供应商承诺根据项目进度计划安排足够的人力物力保障项目设计进度，但是保证措施一般的得1分。

	
	
	投资估算控制：控制方案详细、科学、可行性强的得5分；控制方案较详细、可行性较强的得3分；控制方案可行性一般的得1分。

	
	
	设计质量保证措施：供应商根据自身实际情况制定质量保证措施。质量保证措施详细、可行性强的得5分；质量保证措施较详细、可行性较强的得3分；质量保证措施一般的得1分。

	
	
	节能、环保方案：结合本项目实际情况提出节能、环保设计方案。节能、环保设计方案科学、可行的得5分；节能、环保设计方案较科学、基本可行的得3分；节能、环保设计方案基本可行的得1分。

	
	
	重、难点分析及相应措施：供应商对本项目的实施的重点和难点进行分项，并提出相应的措施。重、难点分析合理，措施得当的得5分；重、难点分析较合理，措施较得当的得3分；重、难点分析不太合理，措施一般的得1分。

	
	预算清单编制（10分）
	进度保证措施：供应商能充分根据项目进度计划安排足够的人力物力保障项目编制及审核进度，并且有详细的、可行的保证措施的得5分；供应商能承诺根据项目进度计划安排足够的人力物力保障项目编制及审核进度，保证措施较详细的得3分；供应商承诺根据项目进度计划安排足够的人力物力保障项目编制及审核进度，但是保证措施不够强的得1分。

	
	
	质量保证措施：供应商根据自身实际情况制定质量保证措施。质量保证措施详细、可行性强的得5分；质量保证措施较详细、可行性较强的得3分；质量保证措施不够详细的得1分。

	
	成果文件（5分）
	供应商形成的成果文件完整、移交和保存措施详细、合理的得5分；供应商形成的成果文件较完整、移交和保存措施较详细、较合理的得3分；供应商形成的成果文件基本满足要求，移交和保存措施一般的得1分。

	
	以上内容如有缺项或所提供的内容存在重大偏差的，则该对应评审项得0分。


4、响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
　　磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、磋商（综合评分法）

5.1磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。
　　5.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。　　

5.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
　　磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
　　最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
　　5.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金（如有）。

6、综合评分

6.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.3磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

6.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.5评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.6供应商最终得分为磋商小组所有成员打分的算术平均值。

6.7分值构成与评分标准

详见评分分值构成与评分标准表

7、评审报告

7.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.2评审、磋商结束磋商小组应编写评审报告，评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
8、重新评审

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
第四章  合同条款

（仅供参考）

建设工程勘察、设计合同

工程名称：                                    
工程地点：                            

合同编号：
     



     



（由承包人编填）

设计证书等级：

                              

发   包   人：                                   
承   包   人：
                                 
签订日期：

                       



	中华人民共和国建设部
	监制

	国家工商行政管理局
	


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                         

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                     工程勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                                。

2.工程批准、核准或备案文号：                     。
3.工程内容及规模：                                           。

4.工程所在地详细地址：                                      。
5.工程投资估算：                                 。

6.工程进度安排：  
7.工程主要技术标准：国家现行的规范、标准、规程等。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程勘察、设计范围：                           。

2.工程设计阶段：                                 。

3.工程设计服务内容：                              。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程勘察、设计周期

    计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程勘察、设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                                ；

2.签约合同价为：                                        ；

 施工估算价为：                                        。
五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同管辖
因本合同引起争议，协商解决，协商不成由发包人所在地人民法院管辖。
十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同自  双方盖章后  生效。
十二、合同份数

本合同一式    份，发包人执    份、设计人执    份。
发包人：（盖章）               设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                      （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

纳税人识别码：               纳税人识别码：               
地  址：       地  址：        
邮政编码：       邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：         账  号：     
时  间：      年   月   日   时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款
执行中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局公共颁布的详见《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：                             。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：                 。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：      。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：         ；
提供国外技术标准的名称：                               ； 
提供国外技术标准的份数：                               ；

提供国外技术标准的时间：                              ；

提供国外技术标准的费用承担：                           。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：              。                        

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件    。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在2    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：          ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；
发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；
设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：       长期               。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：          无                     。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                     。

发包人更换发包人代表的，应当提前      天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人       （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：                  。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：                    。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前    天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：                。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后       天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：              。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：    天内   。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：           。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：       。

主体结构、关键性工作的范围：        /              。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /                   。
其他关于分包的约定：                /                  。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：      /    。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：              /           。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     /          。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：         。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：        。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：                 。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：         。  

5.4不合格工程设计文件的处理

5.4.2因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，                 。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：        。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：          。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：          。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：          。

设计人应在发生进度延误的情形后      天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后    天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在     个工作日内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：      。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：          。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过      个工作日。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在    个工作日内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：            。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   无     。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后自本项目施工开工之日起至缺陷责任期满（缺陷责任期为竣工验收合格,移交至相关部门之日起24个月）时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.1付款方式：合同签订后，待专项债资金到达新密市住房和城乡建设管理局账户后7日内支付合同价款的30%，施工图纸交付后7日内支付合同价款的65%，竣工验收合格后7日内支付合同价款的5%。
10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：               /                      。

风险费用的计算方法：                /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /                   。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：        。

风险费用的计算方法：        无                。

风险范围以外合同价格的调整方法：      无       。

（3）其他价格形式：           无                      。

10.3 定金或预付款

发包人不再另行支付定金，付款按合同付款方式支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 2   天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 2   天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  2个工作日  内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需要  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，如设计人擅自提供设计成果，设计人将承担由此造成的法律责任，发包人有权向设计人提出索赔   。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本项目  。

    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担  。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金：           /             。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：      /               。  
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：                 。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：                     。  
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：        。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：       。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：        。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     无         。

16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过      天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  /  天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。  

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。
选定争议评审员的期限：                 /              。

评审所发生的费用承担方式：             /              。

其他事项的约定：                        /             。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：            /              。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）    种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       发包人所在地        人民法院起诉。

18. 其他（如果没有，填“无”）              。
附件：

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程勘察设计范围：               。

二、本工程设计阶段划分:               。
三、各阶段服务内容                    。

附件2： 

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）

附件3：  设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

   2.图纸交付地点：或发包人指定地。

附件4：             

设计人主要设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	项目组成员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：             

设计进度表

第五章 采购需求

一、项目概况

本项目为升级改造项目,建设规模同原设计规模一致,即120000m3/d。主要包括以下内容：

(1)对厂区外原有引水管道拆除重建，铺设 DN1200 混凝土管596米；

(2)对污水预处理系统进行升级改造，将厂区内原有引水渠改为沉砂池，增加吸砂设备、砂水分离器各1套；另外再增加细格栅7套；

(3)对厂区内受损构筑物进行清理修复，清理量33760.11㎡；更换构筑物内滤料(97114㎡)、管件、阀门、曝气系统等，更换风机房内风机3台；

(4)在线监测设备重置，重置在线监测设备2套；

(5)其他附属设施重建，如厂区电气、照明、安防、管道、道路、绿化等。

二、采购要求
1、技术要求

1.1建设目标及任务

本项目对因“7·20”特大暴雨洪灾受损的新密市城南污水处理设施进行升级改造，消减污染物排放量、改善项目所在地人居环境及其周边的水环境。

1.2设计标准

(1)《室外排水设计标准》(GB50014-2021)

(2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010(2015年版))

(3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

(4)《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

(5)《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

(6)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

(7)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010(2016年版))

(8)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

(9)《城市防洪工程设计规范》(CB/T50805-2012)

(10)《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))

(11)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)

(12)《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

(13)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

(14)《低压配电设计规范》(GB50054-2011)

(15)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T50062-2008)

(16)《电力装置电测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2017)

(17)《电力工程电缆设计标准》(GB50217-2018)

(18)《信号报警及联锁系统设计规范》(HG/T20511-2014)

(19)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)

(20)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013 版)

(21)《水利工程建设标准强制性条文》(2020版)

(22)其他环境保护行业和国家标准相关规范、标准。

2、商务要求

(1)建设地点：新密市大隗镇。

(2)成果提交期限：60日历天内完成勘察、设计并出具成果文件。

(3)合同履行期限：自签订合同之日起至工程竣工验收合格。

(4)设计成果要求：符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审及批复。

(5)采购范围：对新密市生态环境保护中心新密市城南污水治理设施升级改造项目进行勘察设计服务。

(6)付款条件（进度和方式）：

①勘察工程完成，勘察设计人提交最终完整的勘察报告、审图合格的施工图设计并经发包人审核同意后7天内，发包人向勘察设计人支付至实施部分勘察设计费总额的70%；

②竣工验收合格后7天内，发包人向勘察设计人支付至实施部分勘察设计费的95%；  

③结算完成后7天内，发包人向勘察设计人支付至实施部分勘察设计费的100%。

(7)其他要求：

①设计成果按照采购人要求的形式及份数进行提供（含电子版），否则视为设计人交付的设计成果不符合要求。

②设计成果归甲方所有。

第六章 响应文件格式

      （项目名称）  
竞争性磋商响应文件
采购编号： 

供应商（联合体牵头人）：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日   期：  年  月  日

目  录

（1）响应函；

（2）首次报价一览表；

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书；

（4）资格审查资料；

（5）技术文件；

（6）项目管理机构；

（7）供应商近年完成的类似业绩；

（8）享受政府采购政策扶持的证明材料；

（9）其他资料。

一、响应函

致             (采购人)：

我方己仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号：          ）的全部内容，愿意以人民币：大写：           小写：            的总报价提供 竞争性磋商文件要求的全部内容，并按合同约定履行义务，同时我方承诺如下：

一、我方已详细研究磋商文件及磋商文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本磋商文件的全部内容和要求，我方同意放弃对磋商文件提出不明或误解的权力。

二、我方愿意遵守磋商文件的各项规定，自愿参加磋商,并将严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

四、我方愿意如实向磋商小组提供与本此磋商有关的任何数据、情况和技术资料。

五、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。

六、如我方成为成交供应商我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件。

七、我方若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。

供应商名称（联合体牵头人）(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：       
日期：        年        月        日

二、首次报价一览表

	项目名称
	  

	供应商名称（联合体牵头人）
	

	联合体成员（如有）
	

	总报价
	大写：                 
小写：

	响应范围
	

	成果提交期限
	

	设计成果要求
	

	磋商有效期
	


供应商名称（联合体牵头人）(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：       
日期：        年        月        日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                                   

姓名： 
性别：     年龄： 
职务： 


系 
（供应商名称）的法定代表人
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。 

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

供应商名称（联合体牵头人）(盖单位章)：

日期：        年        月        日

授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证扫描件 

供应商名称（联合体牵头人）(盖单位章)：

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字或盖章）：                     
日期：         年      月       日

联合体协议书
联合体牵头人（全称）：                                  

联合体成员（全称）：                                   

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成 （项目名称）       合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.              为联合体牵头人，           为联合体成员； 

2.联合体内部有关事项规定如下： 

2.1联合体由牵头人负责与招标人联系；联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

2.2合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例或内容具体实施；

2.3 联合体将严格按照招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作：

牵头人（     单位名称         ）承担本项目的             工作，工作量占项目总金额约   %，联合体成员（       单位名称        ）承担本项目的            工作，工作量占项目总金额约   %；

2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与招标方的相关合同的，联合体全体成员就中标项目对招标人承担连带责任；

2.6联合体牵头人关于本项目签署的资料、承诺、与招标人达成的意向等，其他联合体成员均予以认可。

3.联合体中标后，本协议于中标通知书发出之日起自动成为招标人与联合体之间拟签订或已签订的正式合同的附件。

4.联合体未通过初步评审、未中标则本协议自动失效。

5.本协议经所有联合体成员盖章且各自法定代表人签字或盖章后生效，至各方履行完合同全部义务后自动失效，并随合同的终止而终止。

联合体牵头人（全称）：（盖单位公章）         联合体成员（全称）：（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

联系电话：                                  联系电话：

日期：                                       日期：

备注：

1.非联合体投标的此联合体协议书可不填写。

2.联合体投标的需将加盖双方公章、法定代表人签字（或盖章）的联合体协议书扫描件放至投标文件中

四、资格审查资料

基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传
真
	
	邮  箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称

（如有）
	
	电话
	

	技术负责人

（如有）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书

（如有）
	类型：
等级：
证书号：

	
	类型：
等级：
证书号：

	
	类型：
等级：
证书号：

	质量管理体系证书

（如有）
	类型：
等级：
证书号：

类型：
等级：
证书号：

类型：
等级：
证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其 中
	中、高级职称

人员数量
	

	成立日期
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户开户银行
	
	
	各类注册人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	其他人员数量
	

	经营范围
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与 供应商法定代表人 为同一人或者存在 控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


1.资格承诺声明函
致:新密市生态环境保护中心及河南保利招标咨询有限公司
我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。

我单位郑重承诺声明如下: 

我单位全称为         ， 注册地点为         ，统一社会信用代码为         ，法定代表人( 单位负责人)为         ，联系方式为         。

我单位具有独立承担民事责任的能力。 

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。) 

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法 》规定的供应商资格条件.如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会 信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。 

承诺单位(盖章):      
法定代表人或授权代表(签名或盖章): 

日期:     年    月   日 

注: 

1.响应人须在响应文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应采购文件要求,按无效标处理。 

2.响应人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 

备注：提供全国企业信用信息公示系统股东及出资信息截图（联合投标的，联合体各方均需提供）或承诺书。 

五、技术文件

技术文件由响应人根据本项目采购范围及采购内容自行编制。

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、供应商近年完成的类似业绩

	序号
	项目名称
	实施时间
	实施单位

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


八、享受政府采购政策扶持的证明材料

1、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务的单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员
人，营业收入为
万元，资产总额为
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      企业名称（联合体牵头人）（盖章）：

   日        期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46 号  )相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（联合体牵头人）（盖章）：__________________

日    期：__________________

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声 
明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。） 
《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库（2017〔141〕号）的规定： 
1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； 
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

九、其他资料
一、服务承诺

二、响应人认为需要提供的其他资料


